РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ    ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2022 года                                                                  № 476

пгт. Залегощь

Об утверждении Плана-графика перехода на использование

сведений, содержащихся в едином федеральном

информационном регистре, содержащем

сведения о населении Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 года № 1723 «Об утверждении Правил предоставления сведения, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в том числе перечня указанных сведений и сроков их предоставления, и перечня обезличенных персональных данных, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», в исполнении пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 года № 1738 «О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальным образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», на переходный период и в целях организации мер по переходу на использование администрацией Залегощенского района при осуществлении своих полномочий сведений, содержащихся в Едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации,  администрация Залегощенского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План-график перехода на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, согласно приложению.

- Отделу по организационно-кадровой работе и делопроизводству администрации Залегощенского района Орловской области (М.В. Котова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Залегощенского района Орловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района Тришину Е.А.

Глава района                                                    В.Н. Замуруев

Приложение

Утверждено постановлением

администрации Залегощенского района

№ 476  от 11 июля 2022 года

План-график

перехода на использование сведений, содержащихся в едином федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской
Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключение с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Орловской области или ведомственных информационных систем к видам сведений государственной информационной системы формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, размещенным на технологическом портале системы взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/) (далее – виды сведений), путем направления оператору государственной информационной системы формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее – оператор), запросов о предоставлении доступа к видам сведений | 1.09.2022 г. – 1.02.2023 г. | Администрация Залегощенского района Орловской области |
|  | Направление оператору следующих запросов о предоставлении сведений из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее – федеральный регистр сведений о населении): - запрос о предоставлении номера записи федерального регистра сведений о населении в отношении каждого физического лица, сведения о котором содержатся в ином информационном ресурсе; - запрос о предоставлении сведений о физическом лице, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, для актуализации сведений о таком физическом лице в ином информационном ресурсе с указанием перечня актуализируемых сведений и номера записи федерального регистра сведений о населении | 1.01.2023 г. – 31.12.2025 г. | Администрация Залегощенского района Орловской области |
|  | Актуализация сведений в ином информационном ресурсе | 1.01.2023 г. – 31.12.2025 г. | Администрация Залегощенского района Орловской области |
|  | Обеспечение хранения в ином информационном ресурсе полученных от оператора номеров записи федерального регистра сведений о населении | 1.01.2023 г. – 31.12.2025 г. | Администрация Залегощенского района Орловской области |
|  | Использование ОИГВ федерального регистра сведений о населении в качестве единственного обязательного источника получения сведений о физическом лице | с 1.01.2026 г. | Администрация Залегощенского района Орловской области |