***О реализации Программы***

***«Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных   
объектов в Залегощенском районе »***

***в 2023 году***

Программа «Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов в Залегощенском районе » разработана в целях приведение в надлежащее состояние объектов культурного наследия воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Залегощенского района. Сроки реализации программы с 2020 года по 2026 год.

Общий объем средств районного и областного бюджетов на реализацию мероприятий программы в 2023 году было предусмотрено -2421,500 тысяч рублей, освоено-2419,4 тысяч рублей. По мероприятиям:

- изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельных участков и сооружений объектов культурного наследия-201,4 тысяч рублей;

- проведение ремонта и благоустройства воинских захоронений «Братской могиле воинов, погибших в 1943 г.»-2120,6 тысяч рублей;

- изготовление и установка мемориального знака на воинское захоронение-14,0 тысяч рублей;

-изготовление информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия- 8,0 тысяч рублей;

- выполнение независимого строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемами работы «Благоустройство объекта культурного наследия: «Братская могила воинов, погибших в 1943 г» по адресу: РФ Орловская обл., Залегощенский район с/п Красненское ,с. Красное, ул. Центральная, сооружение 17 а»- 47,5 тысяч рублей.;

- поставка гранитных плит с нанесением имен погибших - 27,9 тысяч рублей.

В результате : поставлены на кадастровый учет 4 земельных участка и 11 сооружений 12 объектов культурного наследия, произведено благоустройство и восстановление на 2 захоронениях, установлен мемориальный знак на 1 захоронении изготовлено 4 информационных надписей , увековечено 26 имен погибших в ВОВ на основании указания ВКО .

Отдел культуры и архивного дела

администрации

Залегощенского района

2023 год