**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов сельских поселений Залегощенского района Орловской области в 2022 – 2026 годах» в 2022 году**

Муниципальная программа **«**Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов сельских поселений Залегощенского района Орловской области в 2022 – 2026 годах»утверждена постановлением администрации Залегощенского района 05.10.2021 г. №501 (далее – муниципальная программа).

Заказчиком Программы является администрация Залегощенского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Залегощенского района.

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год - 79,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 31.12.2022 года – 79,6 тыс. рублей (100,0%), в том числе:

79,6 тыс. рублей – бюджет Залегощенского района.

Расходы для достижения целевых показателей, приведены в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Объем запланированных средств на мероприятия, источники финансирования | Объем финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Объем освоенных финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Результат реализации мероприятия |
| 1. | Мероприятия, осуществляемые в рамках подготовки и строительства контейнерных площадок на территории сельских населенных пунктов района | 79,6 тыс. руб.  муниципальный бюджет | 79,6 тыс. руб.  муниципальный бюджет | 79,6 тыс. руб.  муниципальный бюджет | Ликвидация несанкционированной свалки ТКО в с. Золотарёво в районе многоквартирных домов;  Ввод в эксплуатацию 19 контейнерных площадок в с. Моховое Моховского с/п;  Строительство и ввод в эксплуатацию 4 контейнерных площадок в  д. Ореховка Нижнезалегощенского с/п |