***О реализации Программы***

***«Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных   
объектов в Залегощенском районе »***

***в 2020 году***

Программа «Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов в Залегощенском районе » разработана в целях приведение в надлежащее состояние объектов культурного наследия воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Залегощенского района. Сроки реализации программы с 2020 года по 2024 год.

Общий объем средств на реализацию мероприятий программы в 2020 году было предусмотрено -281,400 тыс. рублей, освоено-281,4 тыс. рублей.(областной бюджет-85,6 тыс.рублей, районный бюджет-195,8 тыс.рублей.) По мероприятиям:

- изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельных участков и сооружений объектов культурного наследия-20,0 тыс. рублей;

- ремонт и благоустройство объекта культурного наследия «Братская могила воинов, погибших в 1943 г.» в п. Залегощь, ул. Привокзальная, 15 а-111,6 тыс. рублей(обл.бюджет-85,6 тыс руб. районный бюджет-26,0 тыс.руб.);

- Установка памятного знака "Населенный пункт Воинской доблести" в с.Красное Залегощенского района Орловской области-129,7 тыс. рублей;

- изготовление информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия-20,1 тыс. рублей.

В результате :поставлены на кадастровый учет 1 земельный участок и 1 сооружение 1 объекта культурного наследия, изготовлено 13 штук информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2019 г №1178 и продолжены работы по благоустройству воинского захоронения «Братская могила воинов, погибших в 1943 г.» в п. Залегощь, ул. Привокзальная, 15 а.

Отдел культуры и архивного дела

администрации

Залегощенского района

2021 год