РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 октября  2010 г.  № 492

п. Залегощь

О внесении изменений в постановление

02   августа 2010 г.  № 363

«Об утверждении плана перехода

на предоставление муниципальных

услуг в электронном виде»

1. Ответственным исполнителем муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей» назначить структурное подразделение «Специалисты в сфере опеки и попечительства».

2. В пунктах 19, 21 ответственными исполнителями муниципальных услуг назначить глав поселений.

3.  Ответственным исполнителем муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» назначить отдел по управлению муниципальным имуществом.

4.  Дополнить постановление муниципальной услугой «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» и ответственным исполнителем назначить отдел по управлению муниципальным имуществом.

5.     Ответственным исполнителем муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» назначить отдел по управлению муниципальным имуществом.

И.о. Главы района                                                           М.А. Альшанов

Приложение

к постановлению администрации Залегощенского района

от  05 октября  2010 года № 492

ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Залегощенского района

| № | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года№ 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в Залегощенском районе | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Услуги в сфере образования и науки |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | ОО и ПО | До1 ноября 2010 года До1 ноября | До1 декабря 2010 года До1 декабря 2010 | До1 июня 2012 года До1 июня 2012 | До1 декабря 2012 года До1 декабря 2012 |  |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных учреждениях | ОО и ПО | До1 ноября 2010 года |  |  |  |  |
| 3 | Зачисление в образовательное учреждение | Зачисление в муниципальное образовательное учреждение | ОО и ПО | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 4 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний | ОО и ПО | До1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 5 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | ОО и ПО | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 6 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | ОО и ПО | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 2. Услуги в сфере здравоохранения |
| 7 | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | МУЗ «Залегощенс-кая ЦРБ | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года |  |
| 8 | Прием заявок (запись) на прием к врачу | Прием заявок (запись) на прием к врачу | МУЗ «Залегощенс-кая ЦРБ | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 9 | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | МУЗ «Залегощенс-кая ЦРБ | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 3. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| 10 | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | Структурное подразделение «Специалисты в сфере опеки и попечительст-ва» | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 11 | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Структурное подразделение «Специалисты в сфере опеки и попечительст-ва» | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 12 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Главы поселений | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 13 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Главы поселений | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 4. Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния |
| 14 | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года |  |
| 5. Услуги в сфере культуры |
| 15 | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории Залегощенского района и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Отдел культуры | До1 ноября 2010 года |  |  |  |  |
| 16 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на территории Залегощенского района | Отдел культуры | До1 ноября 2010 года |  |  |  |  |
| 17 | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в областных государственных библиотеках и муниципальных библиотеках Орловской области, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | МУК Залегощенская межпоселенческая районная библиотека | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 18 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек Орловской области, базам данных | МУК Залегощенская межпоселенческая районная библиотека | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 6. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 19 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Главы поселений | До1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года |  |
| 20 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Администра-ция поселка Залегощь | До1 ноября 2010 года |  |  |  |  |
| 21 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Главы поселений | До1 Ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 Июня 2012 года | До1 декабря 2012 года |  |
| 22 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Главы поселений | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года |  |
| 7. Услуги в сфере имущественно - земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 23 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Отдел по управлению муниципаль-ным имуществом | До1 ноября 2010 года |  |  |  |  |
| 24 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Отдел по управлению муниципаль-ным имуществом | До1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года |  |
| 25 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Муниципаль-ный архив Администра-ции Залегощенско-го района | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года |  |
| 26 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению муниципаль-ным имуществом | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года |  |
| 27 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Отдел по управлению муниципаль-ным имуществом | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |
| 28 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Отдел экономики, архитектуры и сферы услуг | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года |  |
| 29 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Отдел по управлению муниципаль-ным имуществом | До1 ноября 2010 года | До1 декабря 2010 года | До1 июня 2012 года | До1 декабря 2012 года | До1 декабря 2013 года |