РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря  2010г.                         №692

п. Залегощь

Об утверждении районной целевой

программы «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Залегощенском районе на 2011 год»

В соответствии с п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить районную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в Залегощенском районе на 2011 год» (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации М.А. Альшанова.

Глава района                                                            А.И. Санин

Приложение

к постановлению администрации

Залегощенского района

от  «27» декабря 2010г. №  692

# РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАЛЕГОЩЕНСКОМ  РАЙОНЕ» НА 2011ГОД

# ПАСПОРТ

# РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАЛЕГОЩЕНСКОМ  РАЙОНЕ» НА 2011 ГОД

| Наименование программы | Обеспечение безопасности дорожного движения в Залегощенском районе на 2011 год (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Глава района |
| Разработчик Программы | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, отдел экономики архитектуры и сферы услуг, отдел ГИБДД ОВД по Залегощенскому району. |
| Цели Программы | Целью Программы является обеспечение безопасности участков движения, мер по охране жизни и здоровья граждан при их нахождении на улицах поселения района, оптимизация процесса управления движения в условиях высокой плотности транспортных потоков, улучшение экологической обстановки в районе |
| Задачи Программы | Основной задачей Программы является: - обеспечение безопасности дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы- 2011 год |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: бюджета района - 172 тыс. рублей; бюджета поселений - 90 тыс. рублей. |
| Исполнители Программы | Администрация района, отдел общего и профессионального образования, финансовый отдел, отдел экономики, архитектуры и сферы услуг, главы администраций сельских поселений (по согласованию), ОГИБДД ОВД по Залегощенскому району (по согласованию). |
| Конечные результаты реализации Программы | - снижение уровня аварийности в районе на 8%; -снижение темпов износа дорожного полотна на 7%; - обеспечение безопасности сельского населения, в том числе учащихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных учреждений. |
| Основные направления снижения их числа | - разработка нормативных правовых документов, повышающих безопасность дорожного движения; - организация плановой работы комиссии по безопасности дорожного движения; - определение мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП; - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно - транспортных происшествий, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП; - повышение уровня безопасности транспортных средств; - освещение в СМИ вопросов безопасности дорожного движения; - подготовка и предложения по реконструкции и ремонту автомобильных дорог в сельских населенных пунктах района; - капитальный ремонт проезжей части и тротуаров, установка и замена дорожных знаков. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Заместитель главы администрации М.А. Альшанов |

## РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа обеспечения безопасности дорожного движения в Залегощенском районе Орловской области на 2011 год разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области.

Программа предусматривает организационную, финансовую и иную поддержку реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, сокращения дорожно - транспортных происшествий на территории Залегощенского района.

В настоящее время на дорогах района наблюдается сложная транспортная ситуация, связанная с обеспечением дорожной безопасности участников дорожного движения.

Ежемесячно на территории района совершается около 6 дорожно- транспортных происшествий. Повышение уровня аварийности на дорогах поселения района объясняется рядом фактором. Среди них такие, как увеличение количества транспортных средств, ухудшение транспортной дисциплины участников дорожного движения, аварийность ряда участков дорог.

Программа повышения безопасности дорожного движения позволит обеспечить безопасность детей на улицах, переходах вблизи общеобразовательных учреждений, совершенствовать скоростные режимы и поведение участников дорожного движения в местах концентрации ДТП.

В 2010 году установлено 376 постоянных и 76 временных дорожных знаков, 196 стоек. В целях обеспечения безопасности и совершенствования организации дорожного движения на 6 676,6 м.2 дороги  произведен ямочный ремонт  асфальто-бетонной смесью, на 2 006,6 м.2 ямочный ремонт произведен щебнем и на 485,68 м.2 – литым асфальтом.

В районе действуют 6 автобусных маршрутов. Имеется 4 автобусные остановки и автопавильоны  для пассажиров.

## РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение безопасности участников движения, принятие мер по охране жизни и здоровья граждан при их нахождении на улицах, дорогах поселений района, улучшение экологической обстановки.

## РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерен. | количество | Сроки начала, окончания работ | Источники финансирования работ (тыс. руб.) |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | Иные источники |  |
| 1. | Разработка пакета нормативных правовых документов, повышающих безопасность дорожного движения, административных и экономических мер регулирования рынка транспортных средств. |  |  | 10.01- 30.12.11 г |  |  | Заместитель главы администрации Альшанов М.А. |
| 2. | Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Залегощенского района |  |  | 1 раз в квартал |  |  | Секретарь комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Серёгина О.В. |
| 3. | Контроль за выполнением решений комиссии по безопасности дорожного движения, связанных с устранением недостатков в организации движения на дорогах Залегощенского района. |  |  | постоянно |  |  | Заместитель главы администрации Альшанов М.А. |
| 4. | Контроль за выполнением решений комиссии по организации автотранспортных пассажирских перевозок на территории Залегощенского района |  |  | постоянно |  |  | Заместитель главы администрации Альшанов М.А. |
| 5. | Проведение комиссионного обследования районной дорожной сети, в первую очередь железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного движения, с составлением актов обследования дорог и принятии мер по устранению выявленных недостатков. |  |  | 01.02 - 25.02.11 г |  |  | Заместитель главы администрации Альшанов М.А. |
|  |  |  |  | 01.06 - 20.06.11 г |  |  |  |
| 6. | Определение мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП. |  |  | 15.01- 25.12.11 г |  |  | Начальник ОГИБДД ОВД по Залегощенскому району Сергеев Ю.Л. (по согласованию) |
| 7. | Проведение профилактических операций по снижению дорожно-транспортных происшествий, повышению безопасности дорожного движения: - операция «Внимание - дети!»; |  |  | апрель - май |  |  | Начальник ОГИБДД ОВД по Залегощенскому району Сергеев Ю.Л. (по согласованию), начальник отдела общего и профессионального образования администрации Залегощенского района Зубова И.В., руководители объектов экономики (по согласованию) |
|  |  |  |  | август - сентябрь |  |  |  |
|  |  |  |  | октябрь - ноябрь |  |  |  |
|  |  |  |  | декабрь - январь |  |  |  |
|  | - операция «Автобус»; |  |  | май - июнь |  |  | Начальник ОГИБДД ОВД по Залегощенскому району Сергеев Ю.Л., (по согласованию), руководители объектов экономики (по согласованию), руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  |  |  | август сентябрь |  |  |  |
|  |  |  |  | август - сентябрь |  |  |  |
|  | операция «Внимание – переезд». |  |  | сентябрь - октябрь |  |  | начальник ОГИБДД ОВД по Залегощенскому району Сергеев Ю.Л. (по согласованию), начальник Залегощенского дорожного отдела филиала ОГУ «Орелгосзаказчик» Кобылкин О.Н. (по согласованию) |
| 8. | Усиление контроля за прохождением предрейсового и после рейсового медицинских осмотров водителями транспортных средств. |  |  | постоянно |  |  | Нач. ОГИБДД ОВД по Залегощенскому району Сергеев Ю.Л. (по согласованию), руков. объектов экономики (по согласованию) |
| 9. | Обучение детей и учащихся безопасному поведению на улицах и дорогах. |  |  | 10.01- 30.12.11 г |  |  | Начальник ОГИБДД ОВД по Залегощенскому району Сергеев Ю.Л. (по согласованию), начальник отдела общего и профессионального образования администрации Залегощенского района Зубова И.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 10. | Проведение в общеобразовательных учреждениях района конкурсов, викторин, соревнований, профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием детей. |  |  | 10.01- 30.12.11 г |  |  | Начальник ОГИБДД ОВД по Залегощенскому району Сергеев Ю.Л. (по согласованию), Начальник отдела общего и профессионального образования администрации Залегощенского района Зубова И.В., руководители общеобразовательных учреждений. |
| 11. | Провести районный конкурс- соревнование юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Безопасное колесо». |  |  |  |  |  | Начальник ОГИБДД ОВД по Залегощенскому району Сергеев Ю.Л. (по согласованию), Начальник отдела общего и профессионального образования администрации Залегощенского района Зубова И.В., руководители общеобразовательных учреждений. |
| 12. | Приобрести плакаты, изготовить уголки в общеобразовательных учреждениях района по правилам дорожного движения. |  |  | 15.01-01.04.11 г | 20 |  | Начальник отдела общего и профессионального образования Зубова И.В., начальник финансового отдела администрации Залегощенского района Самаричева И.С. |
| 13. | Организовать подписку в общеобразовательных учреждениях района на ежемесячную детскую газету «Добрая дорога детства». |  |  | 01.10- 01.11.11 г | 2 |  | Начальника отдела общего и профессионального образования Зубова И.В., начальник финансового отдела администрации Залегощенского района Самаричева И.С. |
| 14. | Содержание внутрипоселковых дорог и уличной дорожной сети. |  |  | 01.01 -31.12.11 | 90 |  | Главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 15. | Установка дорожных знаков. |  |  | 01.02- 01.12.11 г |  |  | Начальник Залегощенского дорожного отдела филиала ОГУ «Орелгосзаказчик» Кобылкин О.Н. (по согласованию) |
| 16. | Работа со средствами массовой информации и предоставление им сведений о состоянии безопасности дорожного движения, выработке негативного общественного мнения к нарушителям ПДД. |  |  | 01.01.-31.12.11 г |  |  | Начальник ОГИБДД ОВД по Залегощенскому району Сергеев Ю.Л. (по согласованию) |
| 17. | Приобретение прибора для фиксации скоростного режима «Визир 2М» |  |  | 01.01-01.06.11г. | 150 |  | Начальник финансового отдела администрации Залегощенского района Самаричева И.С. |

## РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВНИЯ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета и прогнозируемого объема дополнительного финансирования

Объемы финансирования мероприятий на 2011 год составляют тыс. рублей, из них:

- районного бюджета - 172 тыс. рублей;

- бюджета поселений -  90 тыс. рублей.

## РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Контроль за реализацией Программы осуществляет комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, отдел общего и профессионального образования, финансовый отдел,  администрация Залегощенского района.

## РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- снижение уровня аварийности в районе на 8%;

- снижение темпов износа дорожного покрытия 7%;

- обеспечение безопасности населения, в том числе детей и учащихся.