***О реализации Программы***

 ***«Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных
объектов в Залегощенском районе »***

***в 2021 году***

 Программа «Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов в Залегощенском районе » разработана в целях приведение в надлежащее состояние объектов культурного наследия воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Залегощенского района. Сроки реализации программы с 2020 года по 2024 год.

 Общий объем средств из районного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2021 году было предусмотрено и освоено -169,4 тыс. рублей. По мероприятиям:

- изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет-110,0 тыс. рублей;

- изготовление проектно-сметной документации на текущий ремонт воинских захоронений с заключением АУОО «Орелгосэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта текущего ремонта, финансируемого полностью или частично за счет областного бюджета-59,4 тыс. рублей.

 В результате поставлены на кадастровый учет земельные участки объектов культурного наследия:

- Братская могила воинов, погибших в 1943 году по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Октябрьское сельское поселение, с. Сетуха, ул.Садовая ,сооружение 1;

- Братская могила советских воинов, по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Прилепское с.п. д.Победное;

* - Братская могила воинов, погибших в 1943 году по адресу: Орловская область, Залегощенский район, д. Подмаслово, ул.Весёлая, сооружение 4а;

- Братская могила воинов, погибших в 1943 году по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Прилепское сельское поселение д. Алексеевка;

- Братская могила воинов, погибших в 1943 году по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Октябрьское сельское поселение,с. Берёзовец, ул. Пролетарская, сооружение 1;

- Братская могила воинов, погибших в 1943 году по адресу: Орловская область, Залегощенский район, с. Грачёвка , ул. Речная, сооружение 12а,

и в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о принятии на учёт вышеперечисленных безхозяйных объектов недвижимого имущества , кроме Братской могилы советских воинов, по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Прилепское с.п. , д.Победное.

 Изготовлена проектно-сметная документации на воинские захоронения, на которых в 2022 году в рамках программы будет проведен текущий ремонт:

- Братская могила воинов, погибших в 1943 году по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Прилепское сельское поселение д. Алексеевка;

-Братская могила воинов, погибших в 1943 году по адресу: Орловская область, Залегощенский район, д. Подмаслово, ул. Весёлая, сооружение 4а.

-Братская могила советских воинов, по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Прилепское с.п. , д. Победное.

 Отдел культуры и архивного дела

администрации

Залегощенского района

 2021 год