***О реализации Программы***

***«Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных   
объектов в Залегощенском районе »***

***в 2022 году***

Программа «Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов в Залегощенском районе » разработана в целях приведение в надлежащее состояние объектов культурного наследия воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Залегощенского района. Сроки реализации программы с 2020 года по 2025 год.

Общий объем средств из районного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 году было предусмотрено -1361,500 тыс. рублей,освоено-1361,190 тыс. рублей. По мероприятиям:

- изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельных участков и сооружений объектов культурного наследия-202,0 тыс. рублей;

- изготовление проектно-сметной документации на текущий ремонт воинских захоронений с заключением АУОО «Орелгосэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта текущего ремонта, финансируемого полностью или частично за счет областного бюджета-104,0 тыс. рублей;

-выполнение эскизного проекта -20,0 тыс. рублей;

- в рамках ФЦП « Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» Восстановление(ремонт реставрация, благоустройство воинских захоронений) -405,110 тысяч рублей(на 3 объектах на сумму-382,6 тыс. текущий ремонт и установка мемориальных знаков на 2 объектах на сумму-22,5 тыс .рублей)

Изготовление плит-11 шт. ,нанесение имен погибших на плиты ,473 имени, укладка тротуарной плитки на воинском захоронении, изготовление и установка изгороди на воинском захоронении, покупка металлических уголков для каркаса под плиты, спил елей на захоронении на общую сумму -630,08 тыс. рублей.

В результате :поставлены на кадастровый учет 12 земельных участков и 5 сооружений 13 объектов культурного наследия, произведен текущий ремонт на 4 захоронениях, установлено мемориальных знаков на 2 захоронениях и подготовлена проектно-сметная документация для проведения ремонта воинского захоронения в 2023 году.

Отдел культуры и архивного дела

администрации

Залегощенского района

2022 год