***О реализации Программы***

 ***«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных
объектов в Залегощенском районе на 2015-2019 годы»***

***в 2019 году***

 Программа разработана в целях приведения в надлежащее состояние объектов культурного наследия, воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Залегощенского района. Сроки реализации программы с 2015 года по 2019 год.

 Общий объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019 году было предусмотрено -120,0 тыс. рублей, освоено-120,0 тыс. рублей. По мероприятиям:

- изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет зданий объектов культурного наследия-60,0 тыс. рублей;

- благоустройство воинского захоронения «Братская могила воинов, погибших в 1943 г.» с. Красное -60,0 тыс. рублей;

В результате :

во исполнение апелляционного решения областного суда дело 33а -1164/2018 от 7.06.2018 г. о постановке на кадастровый учет объектов культурного наследия , по договору исполнены виды работ :

 - формирование документации для постановки на кадастровый учет (изготовление межевого плана участка в электронном виде в формате ХМЛ);

- подготовка технического плана в электронном виде для кадастрового учета ,

и пакет документов подан в Россреестр для поставки на кадастровый учет 6 зданий 3 объектов культурного наследия. Продолжены работы по благоустройству воинского захоронения «Братская могила воинов, погибших в 1943 г.» в с. Красное.

 Отдел культуры и архивного дела

администрации

Залегощенского района

 2020 год