РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ    ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта   2022 г.					                 № 180

пос. Залегощь

Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт и обустройство контейнерных площадок, на территории                      п.г.т. Залегощь  Залегощенского района Орловской области                                         в 2022 – 2026 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018               № 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу, «Ремонт  и  обустройство контейнерных площадок, на территории п.г.т. Залегощь  Залегощенского района Орловской области в 2022 – 2026 годах» согласно приложению.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Залегощенского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района Грачёва А.Н.

Глава района       					  		В.Н. Замуруев

Утверждена постановлением администрации Залегощенского района от «24» марта 2022 г. № 180

Муниципальная программа

«Ремонт  и обустройство контейнерных площадок на территории                           п.г.т. Залегощь  Залегощенского района Орловской области                                            в 2022 – 2026 годах»

Содержание

1. Паспорт Программы …………………………………………………..……...3

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа ..4

3. Основные цели и задачи Программы …………………………….….………6

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы ………………………..6

5. Срок реализации Программы …………………………………….…………..6

6. Перечень мероприятий Программы …………………………………….…...7

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы ………………………...7

8. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий …………………………………………………..……………….. 12

9. Риски реализации Программы ………………………………….………….. 12

- Паспорт муниципальной программы

«Обустройство контейнерных площадок, на территории                         п.г.т. Залегощь Залегощенского района Орловской области                         в 2022 - 2026 годах»

| Наименование программы | «Ремонт и обустройство контейнерных площадок, на территории п.г.т. Залегощь Залегощенского района Орловской области в 2022 – 2026 годах» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы – дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление Правительства Р.Ф. от 31.08.2018 г. №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" |
| Основные разработчики программы | Администрация Залегощенского района |
| Цели и задачи программы | Цель Программы – упорядочивание мест (площадок) сбора ТКО расположенных в черте п.г.т. Залегощь. Задача программы – доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок расположенных в черте п.г.т. Залегощь до нормативных требований (наличие всепогодного подъезда, основания с твердым покрытием и трехстороннего ограждения). |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм) | 2022 -2026 годы |
| Перечень основных мероприятий | - разработка проектно-сметной документации (ПСД) на обустраиваемые площадки; - проведение конкурса по определению подрядной организации - исполнителя работ по обустройству площадок; - выполнение работ по обустройству контейнерных площадок подрядной организацией. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Залегощенского района – заказчик работ; Подрядные организации – исполнители работ; |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 2400 тыс. руб., из них по годам: -2022 год – 418 тыс. руб. -2023 год – 482 тыс. руб. -2024 год –500тыс. руб. -2025 год – 500 тыс. руб. -2026 год – 500 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Обеспечение соответствия контейнерных площадок, расположенных в черте п.г.т. Залегощь, требованиям СанПиН 2.1.3684-21 |
| Оценка эффективности реализации программы (долгосрочной) | Создание для жителей поселка благоприятных санитарно - экологических условий. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется администрацией Залегощенского района на основании актов выполненных работ |

2. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В настоящее время на территории городского поселения п.г.т. Залегощь действует 57 муниципальных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО), из которых на 27 площадках установлены стандартные бункеры объемом 8 куб.м. для сбора крупногабаритных отходов (КГО).

Информация о контейнерных площадках, действующих на территории городского поселения п. Залегощь по состоянию на 01.01.2022г. представлена в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Показатели | (ед.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего контейнерных площадок из них: | 57 |
| 2 | Расположены в зоне многоэтажной застройки | 11 |
| 3 | Расположены в зоне со смешанной застройкой | 12 |
| 4 | Расположены в зоне индивидуальной застройки | 34 |
| 5 | Оборудованы бункерами для с бора КГО | 27 |

В соответствии с действующими требованиями законодательства контейнерные площадки для санкционированного сбора ТКО должны иметь всепогодный подъезд, оснащены твердым основанием под установку контейнеров и трехсторонним ограждением.

Информация о состоянии ограждений и подъездных путей контейнерных площадок, действующих на территории городского поселения п. Залегощь по состоянию на 01.01.2022 г., представлена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатели | (ед.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего контейнерных площадок из них: | 57 |
| 2 | Имеют полноценное трехстороннее ограждение | 5 |
| 3 | Имеют частично поврежденное ограждение, нуждающееся в ремонте | 7 |
| 4 | Полностью утратили ограждение в процессе эксплуатации | 4 |
| 5 | Не имеют ограждения | 41 |
| 6 | Требуют оборудования подъездных путей | 9 |

В 2019-2021 г.г. на территории п.г.т. Залегощь реализовывалась муниципальная  программа «Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок, на территории п.г.т. Залегощь Залегощенского района Орловской области в 2019 - 2021 годах» (далее Программа).

Результаты, достигнутые в ходе реализации Программы, представлены в таблице 3, таблице 4 и таблице 5.

Таблица 3.

| № п/п | Показатели | Количество (ед.) | Результат (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2019 (было) | 31.12.2021 (стало) |  |
| 1 | Наличие контейнерных площадок в п.г.т. Залегощь: - всего - в том числе в зоне индивидуальной застройки | Кол-во (ед.) | % | Кол-во (ед.) | % | + 90% + 385 % |
|  |  | 30 7 | 100 100 | 57 34 | 190 485 |  |
| 2 | Парк контейнеров для сбора ТКО объемом 0,75 куб.м. | 73 | 100 | 117 | 160 | + 60 % |
| 3 | Парк бункеров для сбора КГО объемом 8 куб.м. | 0 | 0 | 27 | 100 | + 100 % |

Таблица 4.

| № п/п | Показатели | Годы | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  |  | План (шт.) | Факт (шт.) | План (шт.) | Факт (шт.) | План (шт.) | Факт (шт.) | План (шт.) | Факт (шт.) |
| 1 | Приобретено контейнеров для сбора ТКО объемом 0,75 куб.м. | 82 | 36 | 10 | 0 | 11 | 30 | 103 | 66 |
| 2 | Приобретено бункеров для сбора КГО объемом 8куб.м. | 11 | 11 | 4 | 13 | 3 | 3 | 18 | 27 |

Таблица 5.

| № п/п | Вид проведенной работы | Год | Кол-во, (ед.) | Адрес проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отсыпка мелким щебнем, площадки под установку бункеров для сбора КГО | 2019 | 3 | ул. Медицинская 6, ул. Заводская 4 «а», ул. Советская 35. |
| 3 | Отсыпка мелким щебнем подъездного пути | 2019 | 1 | ул. М. Горького 42 |
| 4 | Установлено новое трехстороннее ограждение. | 2020 | 1 | ул. Заводская 4 «а» |
| 5 | Оборудован всесезонный подъезд и основание под установку контейнеров | 2020 | 1 | ул. Огородная |
| 6 | Оборудован всесезонный подъезд и основание под установку контейнеров | 2021 | 1 | ул. М. Горького 42 |
| 7 | Разработана проектно-сметная документация, проведены торги и определен подрядчик для проведение работ по обустройству площадок. | 2021 | 4 | ул. Советская 35, ул. Советская 5, ул. М. Горького 1, ул. Октябрьская 8. |

Анализ показателей, достигнутых в ходе реализации Программы    (2019-2021 г.г.) показывает положительный эффект от проведенных мероприятий. Так территория п.г.т. Залегощь, охваченная централизованной системой сбора ТКО (число контейнерных площадок) увеличилась на 90 %, парк контейнеров для сбора ТКО возрос на 60 %, сформированы места сбора КГО, для них закуплено соответствующее оборудование (бункеры).

Однако наряду с этим в п.г.т. Залегощь остаются площадки, не отвечающие требованиям СанПин в части наличия твердого основания под установку контейнеров и трехстороннего ограждения. Ряд площадок не имеют всепогодного подъезда.

Данные обстоятельства негативно сказываются на санитарно-экологической обстановке в п. Залегощь. Из-за отсутствия ограждений на  площадках, ТКО разносятся ветром на прилегающие участки придомовых и общественных территорий, а не обустроенные подъезды к местам сбора ТКО затрудняют их своевременную очистку региональным оператором.

Для решения указанных проблем предлагается провести комплекс работ по обустройству площадок накопления ТКО расположенных в черте                            п.г.т. Залегощь.

3. Основные цели и задачи реализуемой Программы

Основная задача реализуемой Программы - исполнение на территории                         п.г.т. Залегощь требований законодательства, возлагаемых на органы местного самоуправления в части обустройства и содержания мест (площадок) накопления ТКО.

Конечная цель Программы - приведение существующих в                     п.г.т. Залегощь мест накопления ТКО в соответствие требованиям законодательства.

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы

Результатом реализации Программы должно стать наличие у всех  контейнерных площадок расположенных на территории п.г.т. Залегощь всепогодного подъезда, трехстороннего ограждения и основания с твердым покрытием под установку контейнеров сбора ТКО и бункеров для складирования КГО (на тех площадках, где это предусмотрено).

5. Срок реализации Программы

Действие Программы рассчитано на 2022 - 2026 годы. В процессе ее реализации допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

6. Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы предусмотрены мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации (ПСД) на обустраиваемые площадки;

- проведение конкурса по определению подрядной организации - исполнителя  работ по обустройству площадок;

- выполнение работ по обустройству контейнерных площадок подрядной организацией.

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств запланированных для реализации Программы составит 2400 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет п.г.т. Залегощь.

В процессе реализации Программы допускается использование внебюджетных средств из привлеченных источников финансирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Основные расходные статьи в процессе реализации Программы:

- оплата услуг проектной организации по разработке проектно - сметной документации на обустраиваемые площадки;

- оплата услуг подрядной организации – исполнителя работ по обустройству площадок.

Объемы финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из бюджета п.г.т. Залегощь представлена в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Источник финансирования | Общий объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) | Разбивка средств (тыс. руб.) на реализацию программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Бюджет п.г.т. Залегощь | 2400 | 418 | 482 | 500 | 500 | 500 |

Перечень контейнерных площадок подлежащих обустройству за период с 2022 по 2026 годы, а так же ресурсное обеспечение Программы по мероприятиям и источникам финансирования представлены в таблице 7 и таблице 8.

Таблица 7.

| № п/п | Адрес площадки | Перечень работ по обустройству | График |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка ПСД (год) | Обустрой-ство (год) |
| 1 | п. Залегощь, ул. Гагарина (кочегарка) | Обустройство всепогодного подъезда | 2025 | 2025 |
| 2 | п. Залегощь, ул. Гагарина 35 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 3 | п. Залегощь, ул. Гагарина 57 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 4 | п. Залегощь, ул. Гагарина 44 (луг) | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 5 | п. Залегощь, ул. Гагарина 82 | Оборудование основания площадки твердым покрытием под установку бункера КГО, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 6 | п. Залегощь, ул. Гагарина 32 (за ДПМК) | Обустройство всепогодного подъезда. Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения. | 2026 | 2026 |
| 7 | п. Залегощь, ул. Гагарина 14 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 8 | п. Залегощь, ул. Северная | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 9 | п. Залегощь, ул. Ямская | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2022 | 2022 |
| 10 | п. Залегощь, ул. Зеленый берег | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 11 | п. Залегощь, ул. Октябрьская 50 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения. | 2022 | 2022 |
| 12 | п. Залегощь, ул. Огородная | Установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 13 | п. Залегощь, ул. Ленина 9 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2022 | 2022 |
| 14 | п. Залегощь, ул. Октябрьская 8 | Оборудование основания площадки твердым покрытием под установку бункера КГО, установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 15 | п. Залегощь, ул. Заречная 53 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 16 | п. Залегощь, ул. Набережная №29 «а» | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 17 | п. Залегощь, ул. Набережная 30 | Благоустройство, установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 18 | п. Залегощь, ул. Кравченко 19 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 19 | п. Залегощь, ул. Кравченко (под. мост) | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 20 | п. Залегощь, ул. Набережная 20 | Благоустройство, установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 21 | п. Залегощь, ул. Набережная 28 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2022 | 2022 |
| 22 | п. Залегощь, ул. Привокзальная 2 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 23 | п. Залегощь, ул. Привокзальная | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 24 | п. Залегощь, ул. Привокзальная 18 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 25 | п. Залегощь, ул. Привокзальная | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 26 | п. Залегощь, ул. Привокзальная 38 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 27 | п. Залегощь, ул. Верховская 5 | Обустройство всепогодного подъезда. Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 28 | п. Залегощь, ул. Верховская | Обустройство всепогодного подъезда. Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 29 | п. Залегощь, ул. Дорожная | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 30 | п. Залегощь, ул. Панюшкина 35 | Обустройство всепогодного подъезда. Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 31 | п. Залегощь, ул. Панюшкина 16 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 32 | п. Залегощь, ул. Панюшкина 43 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 33 | п. Залегощь, ул. Панюшкина 59 | Обустройство всепогодного подъезда. Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 34 | п. Залегощь, ул. Панюшкина 42 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 35 | п. Залегощь, ул. М.Горького 1 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2022 | 2022 |
| 36 | п. Залегощь, ул.М.Горького 39 | Оборудование основания площадки твердым покрытием под установку бункера КГО, установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 37 | п. Залегощь, ул.М.Горького 41 | Обустройство всепогодного подъезда. Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 38 | п. Залегощь, ул.М.Горького 38 | Оборудование основания площадки твердым покрытием под установку бункера КГО, установка трехстороннего ограждения | 2022 | 2022 |
| 39 | п. Залегощь, ул.М.Горького 42 | Установка трехстороннего ограждения | 2026 | 2026 |
| 40 | п. Залегощь, ул.М.Горького 50 | Обустройство всепогодного подъезда. Оборудование основания площадки твердым покрытием под установку бункера КГО и трехстороннего ограждения | 2022 | 2022 |
| 41 | п. Залегощь, ул.М.Горького 99 | Оборудование основания площадки твердым покрытием под установку бункера КГО, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 42 | п. Залегощь, ул.М.Горького 103 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 43 | п. Залегощь, ул. 7-Ноября 40 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 44 | п. Залегощь, ул. 7-е Ноября 26 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 45 | п. Залегощь, ул. 7-е Ноября 1 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 46 | п. Залегощь, (пер. Школьный) | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 47 | п. Залегощь, ул. Заводская 10 | Установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 48 | п. Залегощь, ул. Заводская 6 «а» | Обустройство всепогодного подъезда. Оборудование основания площадки твердым покрытием под установку бункера КГО, установка трехстороннего ограждения | 2022 | 2022 |
| 49 | п. Залегощь, ул. Заводская №4 «а» | Оборудование основания площадки твердым покрытием под установку бункера КГО, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 50 | п. Залегощь, ул. Медицинская 6 | Оборудование основания площадки твердым покрытием под установку бункера КГО, установка трехстороннего ограждения | 2023 | 2023 |
| 51 | п. Залегощь, ул. Маринченко | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 52 | п. Залегощь, ул. Паршина 20 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2024 | 2024 |
| 53 | п. Залегощь, ул. Пушкина 21 «а» | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 54 | п. Залегощь, ул. Комсомольская 8 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 55 | п. Залегощь, ул. Трубина | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2025 | 2025 |
| 56 | п. Залегощь, ул. Советская 35 | Установка трехстороннего ограждения | 2022 | 2022 |
| 57 | п. Залегощь, ул. Советская 5 | Оборудование основания площадки твердым покрытием, установка трехстороннего ограждения | 2022 | 2022 |

Таблица 8.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Сумма (тыс.руб) | Количественные показатели (ед.) | Источники финансирования | Ответственный за организацию проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный Бюджет (тыс.руб) | Областной Бюджет (тыс.руб) | Бюджет Района (тыс.руб) | Внебюджетные источники (тыс.руб) |  |
|  | Разработка ПСД и обустройство площадок | 2022 | 418 | 10 |  |  | 418 |  | Администрация Залегощенского района |
|  |  | 2023 | 482 | 11 |  |  | 482 |  |  |
|  |  | 2024 | 500 | 12 |  |  | 500 |  |  |
|  |  | 2025 | 500 | 12 |  |  | 500 |  |  |
|  |  | 2026 | 500 | 12 |  |  | 500 |  |  |
| Итого | 5 лет | 2400 | 57 |  |  | 2400 |  |  |

8. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий

Инициатором и заказчиком производства работ по обустройству контейнерных площадок на территории п.г.т. Залегощь является администрация Залегощенского района, которая в соответствии с действующим законодательством осуществляет:

- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по обустройству контейнерных площадок на территории п.г.т. Залегощь;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории п.г.т. Залегощь;

- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных работ по обустройству контейнерных площадок на территории п.г.т. Залегощь;

- контроль за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Администрация Залегощенского района контролирует процесс реализации Программы и достижение конечных результатов, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы, администрация Залегощенского района ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга администрацией Залегощенского района проводится оценка эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

9. Риски реализации Программы

Ограничения в финансировании приведет к невыполнению сроков проведения работ запланированных в рамках реализации Программы.

Лист согласования

Муниципальная программа

«Ремонт  и обустройство контейнерных площадок на территории                           п.г.т. Залегощь  Залегощенского района Орловской области                                            в 2022 – 2026 годах»

| № |  | Согласование | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдел по экономике предпринимательству и торговле администрации Залегощенского района |  |  |  |
| 2 | Отдел по правовому обеспечению и муниципальному финансовому контролю администрации Залегощенского района |  |  |  |
| 3 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Залегощенского района |  |  |  |
| 4 | Контрольно-счетная палата администрации Залегощенского района |  |  |  |