РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ    ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября  2019 года				 № 763

пос. Залегощь

Об утверждении муниципальной

программы «Законопослушное поведение

участников дорожного движения

в Залегощенском районе Орловской области»

Во исполнение подпункта б) пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации 14 марта 2016 года, в целях обеспечения сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22.09.2006г. №10-42 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, с п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации администрация Залегощенского района постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Законопослушное поведение участников дорожного движения в Залегощенском районе Орловской области» согласно приложению.

2. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Грачёва А.Н.

Глава района                                                              В.Н.Брежнев

Приложение

к постановлению администрации

Залегощенского района

№ 763 от 8 ноября 2019г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«ЗАКОНОПОСЛУШНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В

ЗАЛЕГОЩЕНСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Срок реализации 2020-2025 годы

Содержание

Паспорт Программы……………………………………………………………... 3

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами ………………………………………………………  4

Раздел 2. Основные цели и задачи программы ……………………………….. 4

Раздел 3. Объемы и источники финансирования ………………………………4

Раздел 4. Механизм реализации программы и контроль над ходом ее выполнения ……………………………………………………………………    4

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты …………………………………  4

Раздел 6. Программные мероприятия …………………………………………. 5

# ПАСПОРТ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАКОНОПОСЛУШНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАЛЕГОЩЕНСКОМ  РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Наименование программы | Законопослушное поведение участников дорожного движения в Залегощенском районе Орловской области (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Залегощенского района |
| Разработчик Программы | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, ОГИБДД ОМВД РФ по Залегощенскому району |
| Цель Программы | Целью Программы является формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
| Задачи Программы | Основной задачей Программы является: - обеспечение безопасности дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы- 2020-2025 год |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: бюджета района – 60,00 тыс. рублей Сумма расходов на финансирование Программы по годам составит: 2020 год – 10 тыс.руб; 2021 год – 10 тыс.руб; 2022 год – 10 тыс.руб; 2023 год – 10 тыс.руб; 2024 год – 10 тыс.руб; 2025 год – 10 тыс.руб; |
| Исполнители Программы | Администрация района, отдел образования, молодежной политики, ФК и спорта, финансовый отдел, отдел по экономике, предпринимательству и торговле, главы администраций сельских поселений (по согласованию), ОГИБДД ОМВД РФ по Залегощенскому району (по согласованию). |
| Конечные результаты реализации Программы | - обеспечение безопасности учащихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных учреждений; - развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов; - повышение безопасности дорожных условий |
| Организация контроля над реализацией Программы | комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, отдел образования, молодежной политики, ФК и спорта, администрация Залегощенского района |

## РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа законопослушного поведения участников дорожного движения в Залегощенском районе на 2020-2025 годы разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области.

Программа предусматривает организационную, финансовую и иную поддержку реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, сокращения дорожно-транспортных происшествий на территории Залегощенского района, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В настоящее время на дорогах района наблюдается сложная транспортная ситуация, связанная с обеспечением дорожной безопасности участников дорожного движения.

Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения позволит обеспечить безопасность детей на улицах, переходах вблизи общеобразовательных учреждений, совершенствовать поведение участников дорожного движения в местах концентрации ДТП.

## РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

## Целью Программы является обеспечение безопасности участников движения, принятие мер по охране жизни и здоровья граждан при их нахождении на улицах, дорогах поселений района, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

## РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Объемы финансирования мероприятий на 2020-2025 годы составляют:

Бюджет района – 60,00 тыс. рублей. Сумма расходов на финансирование Программы по годам составит: 2020 год – 10 тыс.руб; 2021 год – 10 тыс.руб; 2022 год – 10 тыс.руб; 2023 год – 10 тыс.руб; 2024 год – 10 тыс.руб; 2025 год – 10 тыс.руб;

## РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Контроль над реализацией Программы осуществляет комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, отдел образования, молодежной политики, ФК и спорта,  администрация Залегощенского района.

## РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- снижение уровня аварийности в районе на 10%;

- обеспечение безопасности населения, в том числе детей и учащихся.

## РАЗДЕЛ 6. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование работ | Сроки начала, окончания работ | Источники финансирования работ (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Залегощенского района – не менее 4 заседаний в год, ежеквартально | 2020-2025г |  |  |  |  |  |  | Секретарь комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Залегощенского района |
| 2 | Проведение комиссионного обследования районной дорожной сети, в первую очередь железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного движения, с составлением актов обследования дорог и принятии мер по устранению выявленных недостатков – 1раз в год. | 2020-2025г |  |  |  |  |  |  | Начальник ОМВД России по Залегощенскому району (по согласованию) |
| 3 | Проведение профилактических операций по снижению дорожно-транспортных происшествий, повышению безопасности дорожного движения: - операция «Внимание - дети!» - 4 мероприятия в год, ежеквартально. | 2020-2025г |  |  |  |  |  |  | Начальник ОМВД России по Залегощенскому району (по согласованию), начальник отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации Залегощенского района |
| 4 | Обучение детей и учащихся безопасному поведению на улицах и дорогах – 2 мероприятия в год. | 2020-2025г |  |  |  |  |  |  | Начальник ОМВД России по Залегощенскому району (по согласованию), начальник отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации Залегощенского района, директора общеобразовательных организаций Залегощенского района (по согласованию) |
| 5 | Проведение в общеобразовательных учреждениях района конкурсов, викторин, соревнований, профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием детей - не менее 2 мероприятий в год. | 2020-2025г |  |  |  |  |  |  | Начальник ОМВД России по Залегощенскому району (по согласованию), начальник отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации Залегощенского района, директора общеобразовательных организаций Залегощенского района (по согласованию) |
| 6 | Приобретение наглядных и учебных пособий, световозвращающих элементов, оборудования для образовательных учреждений района, количество оборудования - 1 шт. в год | 2020-2025г В течение года | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Начальник отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации Залегощенского района |
| 7 | Работа со средствами массовой информации и предоставление им сведений о состоянии безопасности дорожного движения, выработке негативного общественного мнения к нарушителям ПДД - не менее 2 публикаций в год. | 2020-2025г В течение года |  |  |  |  |  |  | Начальник ОМВД России по Залегощенскому району (по согласованию), начальник отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации Залегощенского района, директора общеобразовательных организаций Залегощенского района (по согласованию) |
| 8 | Информирование населения через официальный сайт администрации района о состоянии аварийности и изменениях в законодательстве в области дорожного движения, не менее 4 публикаций в год | 2020-2025г |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и делопроизводству администрации Залегощенского района |
| ИТОГО: |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |